TX四缸机产线改造项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110305

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司

2025年11月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

TX四缸机产线改造项目招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： TX四缸机产线改造项目

项目编号： FSCZB2025110305

项目概况及招标形式

- 招标内容：TX四缸机产线改造项目

招标形式：公开招标。

报名及招标文件的获取

- 报名截止时间：2025年11月26日下午17点

- 招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

投标文件的递交

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 时间：2025年12月1日9:00:00

- 地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

招标公告发布媒介

- 本次招标公告在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。

联系方式

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：潘荣

- 电话：13605311225

- 邮箱：panrong@sinotruk.com

2025年11月19日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目概况：

- 根据集团公司的要求，济南轻卡制造公司需要生产TX四缸机车型。济南轻卡制造公司的产线无法生产TX四缸机，故需要对现在有的产线进行改造，总计需要改造7处。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

合格的投标人。

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于 200 万人民币（或等值其他货币）；公司成立  3  年以上（以营业执照成立日期到开标当日满 3 年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月19日

- 招标文件领取方式：线上

地点：中国重汽e采通平台

领取截止时间：2025年11月26日

- 答疑时间：2025年11月26日12:00:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年11月26日17:00:00前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名

- 应标截止时间：2025年11月26日17:00:00前

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 投标保证金银行转账凭证（应标时可不提供）；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标：

- 技术配置对比表。

- 投标设备配置明细表；

- 技术规格偏离表；

- 商务标：

- 开标一览表

- 投标函（格式见附件）;

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  96  万元（含 13 %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标

- 联系人及联系方式：郭朝琛/17860606311

- 投标文件递交截止时间：2025年12月1日9:00:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币 10000 元

- 开户名：中国重汽集团济南商用车有限公司
开户行：中国银行股份有限公司济南分行
账 号：23774421984

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年12月1日9：00前（同投标文件递交截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 30 个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2025年12月1日9:00:00

- 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（综合评分法）

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数×30%＋商务标得分

- 商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分；

- 总分100分，技术标占30分，商务标占70分

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

技术标评审表(100分)

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术100分 | 1 | 技术方案 | 40 | 所报产品的技术方案先进，装备制造能力、生产设备、加工工艺先进，各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件具备自身技术优势，技术参数优于招标文件要求，视情况优得31-40分，良得21-30分，一般得1-20分。 |
|  | 2 | 项目组织及人员 | 10 | 成立专项小组且职责明确，全流程项目人员经验丰富。根据方案进行综合评审，优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分。 |
|  | 3 | 供货周期 | 20 | 响应供货期和现场停工期基本要求，有详细可行的行动计划能保证项目进度，有风险管理措施；加工、制作方案合理、完善、切实可行能确保安全；能满足交货期者视情况得15-20分；剩余投标方得1-14分。 |
|  | 4 | 类似业绩 | 20 | 近三年国内或国外知名品牌商用车或乘用车业绩或类似供货经历和经验或其他大型供货经历，提供1份投标同类产品开发合同证明材料，得2分，最高得20分。 |
|  | 5 | 质量保障 | 10 | 具有良好的质量管理体系和完备的检测体系，保证提供的产品质量、性能稳定可靠。根据提供的证明资料进行综合评审，优得10分，良得5-9分，一般得1-4分。 |

- 技术标分数大于70分，入围商务标。

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 付款方式：

- 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 5.付款节点：

- 其他付款节点：

3:6:1 ：

A.设备全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

B.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款70%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司。

- 技术标书

- 一、货物需求概况

1.项目概况

1.1项目名称：TX四缸机产线改造项目

1.2建设地点：济南轻卡制造公司

1.3使用地点：总装车间

1.4生产节拍： 5min

1.5工作制度： 单班10小时，年工作日300天。

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＴＸ前围助力机械手 | 非标定制 | 套 | 1 | 新增（含定位工装、气动系统等） |
| 2 | 驾驶室线新增支腿 | 非标定制 | 套 | 58 | 改造或重新制作 |
| 3 | 新增ＴＸ车型顶盖吊具 | 非标定制 | 套 | 1 | 新增 |
| 4 | 改造顶盖落装平台 | 非标定制 | 套 | 1 | 现有基础上改造 |
| 5 | 改造车架预装线 | 非标定制 | 套 | 1 | 延长并调整相关检测控制系统 |
| 6 | 改造车架ＥＭＳ输送线 | 非标定制 | 套 | 1 | 更改滑线段口位置、安全网增补、平台加宽、调整完善原程序等 |
| 7 | 更换车架翻转机 | 非标定制 | 套 | 1 | 新增一个主动式翻转机头含皮带等完整部件 |

备注：本表所列采购货物仅为货物（或生产线）的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、包装、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

- 采购货物特别说明

- 招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

2.2交货地点：济南轻卡制造公司

2.3交货期： 中标后30天

二、通用要求

1基本要求

1.1、本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

1.2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

1.3、投标方认为所供货物（或生产线）必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

1.4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

1.5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

1.6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

1.7、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

1.8投标方所供的货物（或生产线），必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

1.9投标方所供货物（或生产线）涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

1.10投标方应保证所供货物（或生产线）的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

1.11投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

1.12投标方应保证所供货物（或设备）为中国公布的非淘汰货物（或设备），并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

1.13投标方应保证所供货物（或生产线）的完整性和成套性，能保证货物（或生产线）的正常运行、使用。

1.14投标方应对招标方采购的货物（或生产线）所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

1.15投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同的兼容性替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十五年或该设备退出市场后五年(二者之中取时间长的一种)。当投标方决定中断所提供的备品备件供应时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些备品备件储备。

1.16投标方应提供有关备品备件的保管资料，如：存放期限、温度、湿度、是否需干燥剂等。

2、执行标准

2.1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物（或生产线）通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

2.3、采购货物（或生产线）的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

2.4、采购货物（或生产线）没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。

2.5、采购货物（或生产线）如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

2.6、采购货物（或生产线）所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

3、节能

3.1 优先采购节能产品和环境标志产品。可参照节能机电设备（产品）推荐目录（工信部）、“能效之星”产品目录（工信部）。

3.2 建议电动机等部件的能效等级不低于国家现行标准二级能效。进口产品的能效不应低于原产国现行能效标准二级能效。如：对应欧洲标准电动机的能效等级不低于IE3。

3.3 不应采购列入国家高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录的产品（工信部）

4、设备设计使用寿命（年限）

设备设计使用寿命不应低于10年。

5、易维修性

5.1 投标方对设备可维修性进行描述，设备在设计、制造、布局、安装时应充分考虑了后续维修的易维修性、可修复性和维修作业的安全、可操作性。

5.2 在正式提交的设备资料中应当包含设备的维修作业文件。

5.3 投标方在投标文件中应说明设备在维保方面的信息，包含但不限于：易损件清单、耗材清单、定期维保项目清单等，上述清单应包含单价。

6.投标方所供设备（或材料），必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

7.投标方应对招标方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证招标方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

8.投标方应保证所供设备（或材料）的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备（或材料）；

9.投标方应提供与设备设计、制造、安装相关的国家、行业的标准，标准应为有效的。设备制造、安装调试、检验和验收按下列标准、规范、规程等技术文件执行。若中标方厂标高于所述标准时优先选用厂家标准。

10.设备颜色标识满足重汽《设备设施颜色标识》标准Q/ZZ 30070-2020。

三、技术要求

1.项目内容：

本项目的总体设计和项目管理，提供以下供货范围涉及的所有具体设计、项目管理、制造、包装、运输、存储、安装、调试、培训、试生产、验收、生产陪伴及售后服务等工作。

2方案

2.1、ＴＸ前围助力机械手

总装车间新增1套前围助力机械手。目前现场无此设备，设备安装于总装内饰一线北侧工艺吊架，需对工艺吊架进行钢结构加固，加装机械手小车滑动轨道，借用现有气压接口实现前围机械手设备运作。助力机械手需含有定位工装，能方便轻松的夹取前围工件进行安装，气源需加气动三联件和球阀等气动零件。气动三联件具有调压、排水、润滑等功能。每分钟气流量不小于６０００毫升。此设备需有结构简单、运作灵活、维修方便等优点，设备的先进性应不低于当前的行业先进水平。

  - 驾驶室线新增支腿

总装车间一线驾驶室线新增工艺支腿58套。因TX车型（1种）、小微卡（6种车型）与轻卡车型底盘纵梁结构不一致，同种支撑结构无法满足生产，需新增支腿，增加支腿更改为高度及支撑面可调换形式，现场可根据上线车型调整支腿来满足生产。具体改造形式需满足新旧车形的支撑要求，新支撑若与原旧支撑发生干涉需调整的要考虑吊具部分或整体全部重新制作。

2.3、新增ＴＸ车型顶盖吊具

调试车间新增顶盖吊具1套，吊具采用机械吊装方，需兼容TX、2250高顶车型顶盖装配，减少车型切换吊具更换时间，提高装配效率。吊具框架采用型材焊接，与顶盖接触处需加聚胺脂材料、吊腿需加保护防止划伤顶盖。顶盖吊具的吊腿打开形式可采用电动和气动或人工。具体以实用高效为原则。吊具要求操作方便简单，易于维修。

2.4改造顶盖落装平台

调试车间对现有高顶双卧顶盖安装平台进行改造。改造后的平台适用于2250高顶、TX车型驾驶室顶盖的落装作业，可满足2250高顶、TX车型的停放及平台的合并。工艺流程：车辆下线后停放在平台中间，平台合并后，开始顶盖落装作业，落装完成后分离平台，车辆驶离平台工位。改造后的平台可同时满足多种车型的顶盖落装作业，可同时满足多种车型共线生产。

2.5改造车架预装线

- 车架预装线北侧不动，向南侧扩展３米，并在南侧新增地轨２０米及支撑小车１０个用车架支撑。

- 两侧护栏与传感器需根据7100轴距车架实际长度与落装位置、起吊点进行两侧移动。

2.6改造车架ＥＭＳ输送线

１）对南侧护网进行改造增加2m间距，并根据7100轴距车架吊点，对滑触线重新布置或部分更换并增加或更改段口位置，并更改控制程序，调整吊具起止位置。

２）对北侧护网进行改造，北延至车间横梁，增加0.5m间距。

３）对车架下件位西侧护网护网进行改造，增加2.4m间距。

2.7.更换车架翻转机

新增１套结构翻转机，结构形式采用莱芜工厂形式。此翻转机为主动式翻转，含翻转链条皮带等完整部件。

3、工艺简介

3.1、ＴＸ前围助力机械手:此设备为新增用于前围的安装替代原来人工安装；此设备需在原有钢构上安装机械手前后移动的轨道。机械手具有气动打开夹紧、高低可调、右左旋转等功能。具体工艺动作为：人工将机械手移至前围工位器具附近打开夹紧按钮，定位工装将前围固定后按夹紧按钮将前围夹紧后移至装配线与车体进行装配，完成后松开夹紧按钮机械手脱离前围进行下一个循环。

3.2驾驶室线新增支腿：由于新增ＴＸ车型，此车型驾室与原驾驶室吊具不能兼容，需在原吊驾驶室吊具的基础上增加支撑。使此驾驶室吊具能兼容目前生产的所有驾驶室的吊运。在调整现有支腿结构的基础上可能发生干涉现像，可能需要局部重新制作吊腿或整个吊具。具体情况需现场分析后确定。

3.3新增ＴＸ车型顶盖吊具：此吊具为试制车间新增顶盖吊运落装作业用。需适应250高顶、TX车型驾驶室。吊具的吊腿打开形式可采用电动和气动或人工。具体以实用高效为原则。吊具要求操作方便简单，易于维修。

3.4改造顶盖落装平台：调试车间对现有高顶双卧顶盖安装平台进行改造。改造后的平台适用于2250高顶、TX车型驾驶室顶盖的落装作业，可满足2250高顶、TX车型的停放及平台的合并。工艺流程：车辆下线后停放在平台中间，平台合并后，开始顶盖落装作业，落装完成后分离平台，车辆驶离平台工位。改造后的平台可同时满足多种车型的顶盖落装作业，可同时满足多种车型共线生产。

3.5改造车架预装线：车架预装线北侧不动，向南侧扩展３米，并在南侧新增地轨２０米及支撑小车１０个用车架支撑；两侧护栏与传感器需根据7100轴距车架实际长度与落装位置、起吊点进行两侧移动。

3.6改造车架ＥＭＳ输送线：１）对南侧护网进行改造增加2m间距，并根据7100轴距车架吊点，对滑触线重新布置或部分更换并增加或更改段口位置，并更改控制程序，调整吊具起止位置。２）对北侧护网进行改造，北延至车间横梁，增加0.5m间距。３）对车架下件位西侧护网护网进行改造，增加2.4m间距。

3.7更换车架翻转机：新增１套结构翻转机，结构形式采用莱芜工厂形式。此翻转机为主动式翻转，含翻转链条皮带等完整部件。

4.安全要求

4.1电控柜面板和各操作站面板都必须设置急停按钮，在操作工位上均匀地分布一定数量的急停按钮，操作站应安装在容易操作的地方和位置。

4.2外部检测信号和手动操作按钮的设置数量应能确保设备具有完善的保护和自诊断功能，确保设备操作方便及运行可靠。不可以为了降低造价而减少必要的检测信号。

4.3  PLC电源输入具有隔离变压器；变频器若无内置输入滤波器、输入电抗器则需配置外部输入滤波器、输入电抗器；若有内部输入滤波器、输入电抗器时，则不再单独配置输入滤波、输入电抗器；变频器到电机距离大于30米时或电机有噪音时，输出端配置电抗器；所有变频器都必须配置输出滤波器。

4.4互锁保护

a)存在前后动作逻辑关系的各应用单元间必须具有可靠的互锁关系，前后不能产生误操作，以免产生危险。

b)无论自动或手动方式各应用单元内部的前后动作顺序也应有互锁。

四、质保期及备件

1.质保期

投标方所提供设备（或材料）涉及的全部供货范围内的设备、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自设备（或材料）终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。

2.备品备件、易损件和专用耗材范围

2.1招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材的清单，不包含在总价内。；

2.2投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料；

2.3投标方需提供必须的备品备件清单（备品备件明确规格、厂家、产地、价格，单独报价），以及有关备品备件的保管资料，如：存放期限、温度、湿度、是否需干燥剂等。

2.4投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同的兼容性替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十五年或该设备退出市场后五年(二者之中取时间长的一种)。当投标方决定中断所提供的备品备件供应时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些备品备件储备。

五.技术资料范围

5.1 硬件资料

投标方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备清单和详细指南。与设备清单相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标方还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标方至少应提供下列手册和图纸：

--设备竣工图（包括总图、基础图、装配图、机械原理图、气动、液压原理图、电气原理图、接线图和元器件布置图、PLC 梯形图、变频器的组态文件、HMI 的组态文件等）

--设备硬件手册。

--设备操作手册（含安全操作规程、操作和安全事项的使用说明书）。

--设备维护手册（含润滑图表、含有易损件的检查更换指南、易损件使用时间）。

--设备组态手册。

--仪器仪表检定证书和使用维修说明书。

--构成设备所有部件的原理图。

--内部布置图。

--符合招标方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。

--每只控制柜、操作台的总布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。

--所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线。

--所有投标方外购设备手册。

-- PLC使用的部件详图。

--安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。

--材料清册，包括备件、易损件和耗材清单。

--所有外围设备的样本（包括主机、显示器、键盘、打印机等）。

--产品合格证。

--开箱记录等随机文件材料。

--施工文件。

--用于说明采购件名称、型号、规格、厂家等的采购件明细表。

--设备出厂所必须的精度检验证书、性能测试记录和报告。

--设备分支动力管线的设计竣工图。

5.2 软件资料

5.2.1 投标方应提供足以使招标方能够进行检查和修改的所有详图程序和组态文件，这些文件包括电子文件和打印出来的程序，并装订成册。文件应包括的所有与编程、组态有关的指导和参考手册，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。

5.2.2 设备可编程器件（PLC、触摸屏、伺服器等）的原控制程序、组态程序电子文档。

5.2.3 编程指导材料，投标方应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在工程师站和U盘内提供给招标方。

5.2.4 投标方应提供一份含有系统所有的输入、输出（I/O）清单（包括其格式为Excel2007的电子文件），该清单应包括下列项目：输入/输出点说明、模块和插槽代号、设计编号、端子号、信号类型、故障状态、手动状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。

5.3其他资料

5.3.1投标方须负责在合同签订后 7 日内，提供设备（或材料）基础及相关的安装、设计资料；并同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等不超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊要求的解释、说明和要求；

5.3.2本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，投标方应各提供4套纸质资料及3套电子版资料（光盘或u盘等），每份技术文件应装有目录清单。

六、服务范围及要求

1.技术指导和培训服务

1.1投标方应按要求，免费积极协助和提供招标方和招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等；

1.2若投标方提供设备（或材料）的技术质量等，与投标方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；

1.3投标方负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

2.运输服务

投标方负责将设备按要求运至济南轻卡制造公司。

3.安装调试服务

3.1根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；招标方将予以积极配合，协助投标方达到设备的各项技术要求和性能；

3.2安装调试与验收期间，若投标方提供设备的技术质量等，与投标方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与协调；

3.3投标方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询；

3.4投标方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明；

3.5设备供方配合招标方完成设备数据采集的调试工作，包括但不限于提供设备PLC程序（无密码），接口调试等工作。

4.验收服务

1、设备验收依据：

- 双方签订的技术协议

- 双方会签的施工图

- 安全规范和标准

- 防火规范和标准

- 环保规范和标准

- 设备采用材质合格证明及分析报告

- GB 50205-2001		钢结构工程施工质量验收规范

- GB50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB 50236-2011		现场设备、工业管道焊接工程施工规范

- GB 50575-2010      《1kV及以下配线工程施工与验收规范》

- GB 50150-2016		《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

- GB 50169-2016		《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》

- GB 50171-2012	    《电气装置安装工程盘柜及二次回路施工和验收规范》

- GB 7251.1-2017		《低压成套开关设备和控制设备》

- CECS31-2017		    《钢制电缆桥架工程设计规范》

- GB 50093-2013		《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

- 以上规范均采用最新版标准

- 设备验收内容

| 序号 | 验收阶段 | 内容 | 验收标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预验收 | （1）各外购件的验收（2）各种自制件的验收（3）设计阶段确认需要在该阶段验收的内容 | 1、设备采购合同 2、技术协议 3、经双方会签的设备图纸 4、双方共同签字或由投标方提出经招标方认可的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、传真 5、国家的相关法规。 |
|  |  | 出厂前将预验收的问题全部关闭 外购件可实施到厂验收 |  |
| 2 | 试生产 | 满足安装、调试及工艺设备参数要求，单机运行，验证设备能否连续运转 | 1、设备采购合同 2、技术协议 3、经双方会签的设备图纸 4、双方共同签字或由投标方提出经招标方认可的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、传真 |
| 3 | 终验收 | 终验收必须圆满解决了生产验证过程中的所有问题并且设备可靠运行，设备开动率≥98%。陪产期内，陪产工程师1人，维修人员1人。 | 1、设备采购合同 2、技术协议 3、经双方会签的设备图纸 4、双方共同签字或由投标方提出经招标方认可的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、传真 5、国家的相关法规。 |

2.验收标准

验收分预验收和终验收两部分。预验收在投标方进行，终验收在安装调试完成后的招标方现场进行。最终只以终验收为准。

2.1终验收规程：

设备投入使用后，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2.2设备验收的一般标准与要求：

①预验收的一般标准与要求

a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；

b.设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

c.设备（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

d.设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

e.设备（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

②终验收时的一般验收标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.设备（或材料）应运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

c.设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

③终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。

3 预验收

在设备制作完成以后并运送到车间现场前，在设备制作商的现场进行预验收。设备如要进行预装，检查这些设备的性能是否达到设备规范和设计数据，预验收时应达到测试条件。

投标方应在预验收时准备一个预验收报告。如果经预验收后，数量正确、制作质量满意、性能满意以及所有必须的检查都通过，招标方将签署该报告。相反，招标方将拒绝签署并提出改进意见以进行下一次预验收。

对于投标方的自制件和外购件的外观质量，投标方应满足招标方的要求。投标方应在设备制造期间将设备外观小样提交招标方审核，小样达不到招标方满意程度或实样达不到招标方已认可的小样品质的，招标方有权要求投标方整改返工，并直至招标方满意，造成的费用及进度影响的后果由投标方承担。

4.3终验收

终验收必须圆满解决了生产验证过程中的所有问题并且设备可靠运行，必须达到或超过规定的标准。

终验收通过扈，投标方派人陪同生产，要求陪产3个月。

- 陪产阶段要求设备满负荷运行，在投标方专业人员的陪伴下，招标方操作人员自行进行操作。

- 投标方陪产人员必须参加过设备调试，并保障陪产期间的设备正常运行。

- 陪产的目的在于通过不断的讲解和岗位操作实践来强化培训效果。帮助和加快他们查找和排除故障的能力从而确保产量的提高以及设备的优化。

5.售后服务

5.1在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，解决问题；

5.2在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，协助招标方解决问题；

5.3所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

5.4投标方应为招标方提供最佳的服务。

5.5 在工具设备使用寿命内，投标方应向招标方提供充足的备品备件、易损件和专用耗材，自招标方提出采购需求至交货，周期不得长于15天，也可提供备用工具设备，提供周期不得长于3天。

6.其它服务

6.1若投标方所提供设备（或材料）有需要进口的，投标方应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理；

6.2除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

6.3本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

项目名称：(XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”，业务主管部门为“工艺研究院”。

### SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情