新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

招标文件

项目编号：ZBGL2026070320

招 标 人：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

2026年07月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分  合同主要条款	14

第四部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

2.项目编号：ZBGL2026070320

3.招标形式：公开招标

4.项目概况：济南部件公司传动轴加工部、部件加工部、底零加工部、车轮加工部等物流门老旧门体拆除、钢结构改造、雨棚改造，新增及更换软质快速卷帘门、铝合金硬质快速卷帘门，满足车间防尘、保温、隔音、高频物流通行、安全防护及厂区标准化管理要求。

5.招标内容具体要求详见《第二部分 技术标书》。

6.报价要求：

（1）本项目所有报价均以人民币填报，投标人须分别填报不含税金额、税率、价税合计金额。

（2）项目预算：21.4万元（含税）。

注：投标人必须自行现场踏勘，充分了解门洞尺寸、现场安装条件、旧门拆除、钢结构改造、雨棚改造、现场施工环境等情况，自主合理报价。投标总报价为交钥匙总价，包含设备材料费、设计改造费、旧门拆除费（放至招标方要求指定位置，由招标方自行处置）、钢结构制作安装、雨棚改造、运输、装卸、安装、调试、辅材、检测、验收、培训、税费、售后服务、现场文明施工、安全措施、可预见及不可预见风险等全部费用，招标人后期无任何增项费用。

7.资金来源：企业自筹，已落实。

8.招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

招标人地址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂

商务联系人：张志新

电话：15339964680

邮箱：zhangzhixin@sinotruk.com

技术联系人：郝龙磊

电话：13853169035

邮箱：haolonglei@sinotruk.com

合格的投标人。

(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*(2)公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于500万；经营范围满足招标项目需求；

*(3)投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

(4)具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与招标项目相关的重大行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除。

(5)投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。

(6)具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

(7)投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

*(8)投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

*(9)投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

(10)投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

(11)投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

(12)投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

(13)投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

(14)投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

(15)本次招标项目不接受联合体投标；接受代理商投标；

*(16)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

(17)投标文件1正4副共计5份并附U盘电子版（详见本招标文件“第二章 投标文件编制”）。

(18)设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。

(19)投标人须提供类似业绩合同原件。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，由专家组评定扣分或废标处理；第2、3、8、9、16项在开标前核验（由投标人单独提供），其余文件开标后核验。

逾期的投标文件招标人不予受理。

招标文件的领取、答疑、应标投标报名

1.发标时间：2026年7月18日

### 2.投标报名

  - 应标截止时间：2026年7月28日17:00:00（北京时间）；

（2）报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。

### 3.疑问提交

  - 提交截止时间：2026年8月5日12:00:00（北京时间）

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至技术联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

### 4.答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年8月5日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 1.投标文件的组成

- 本项目投标文件分为纸质版投标文件（均需逐页加盖公章）和盖章扫描电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

  - 资质文件

    - 具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明复印件；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源的相关证明材料；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 类似业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 1.2技术标：

1.2.1技术配置对比表。

1.2.2投标设备配置明细表，列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求与分项报价表完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

1.2.3技术规格偏离表（附件3）；

1.2.4技术性能、参数的描述；

1.2.5备品备件工具材料明细表；

1.2.6类似业绩（签订日期为2020年1月1日至今）；

1.2.7评分标准或“第二部分 技术要求”要求的其他内容。

#### 1.3商务标

1.3.1开标一览表（附件4）；

1.3.2投标函（附件5）；

1.3.3服务承诺函（附件6）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

1.3.4商务条款偏离表（附件7）；

1.3.5分项报价表（附件8）；

- 1.3.6备配件目录价格及折扣报价表；

- 2投标文件的装订、密封

- 2.1装订要求

投标文件须按招标文件规定的组成顺序装订成册，资格证明文件、技术标文件、商务标文件各自独立成册。每类文件的总册数不得超过两册。所有文件册须分别进行胶装，不得采用活页、散页形式。

- 2.2纸质文件要求

- 2.2.1投标文件正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章，详见附件10。

- 2.2.2资质标书、技术标书、商务标书：均须提供 一式5份，包括正本1份、副本4份，正、副本均须在封面显著位置明确标注“正本”或“副本”字样。保证正本与副本的内容一致。若正本与副本内容不一致，以正本为准。

- 2.2.3开标一览表，另外单独提供1份。

- 2.3电子文件要求

- 2.3.1U盘存储版：包含资格标文件、技术标文件、商务标文件的加盖公章的完整电子版文件1份。

- 2.3.2系统上传版：投标人须将加盖公章的完整电子标书（含资格、技术、商务标书）扫描件上传至“中国重汽e采通”平台。若纸质版与电子版内容不一致，以系统上传的电子版为准。

- 2.4封装要求

- 2.4.1 U盘须单独密封于一个袋内；

- 2.4.2资质、技术与商务投标书应分别单独包封。即：所有资质投标书（正副本）封装为一包，所有技术投标书（正副本）封装为一包，所有商务投标书（正副本）封装为一包，共三个包封；

- 2.4.3开标一览表须单独密封于一个袋内。

- 3.投标文件的投递

#### 3.1投标方式

在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节：

投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

纸质版投标文件、U盘电子版由投标人在开标日前邮寄到指定地址；或由投标人自行带到开标现场，在开标时当场交予招标负责人。

邮寄地址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂；

联系人及联系方式：张志新 15339964680

  - 投标文件递交截止时间：2026年8月11日8:59:59（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

#### 1.1投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

#### 1.2投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

收款账号：20000042845000032899980

开户行名称：北京银行股份有限公司济南分行营业部

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

#### 1.3保证金缴纳截止时间：2026年8月6日17:00:00（北京时间）

- 2.对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

3.发生以下情况时，有权没收保证金：
3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.3除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
3.5供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
3.6截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
3.7自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
3.8采购文件规定的其他情形。

开评标

1.开标时间和地点

1.1开标时间：2026年8月11日上午9:00（待定，以实际通知时间为准）

1.2开标地点：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂传动轴联合厂房213会议室（待定，以实际通知为准）

注：开标需携带新版营业执照副本原件、近三年的财务审计报告原件、法人授权委托书原件、法定代表人或授权代表的身份证原件业绩合同原件等其他招标文件要求的材料。线上招标（待定，投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）

1.3开标方式：

  - 线上招标（钉钉视频会议）

注：请各投标单位在开标前，先添加商务联系人微信（微信号：15339964680），并发送保证金缴纳凭证。

2.评标

- 2.1评标方法

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 采用技术入围后，商务实行低价中标。

- 2.2评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 2.3评分标准

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 工艺水平及主要技术参数 | 34分 | 1.1能提供证明其工艺水平及制造保障能力证明材料(如自有主要加工设备、若有外协配套厂家的相关资料等）的视其实际情况得1-12分，未提供不得分； 1.2主要技术参数 所报产品的技术参数满足招标文件要求得12分，每一项技术参数优于招标文件的加1分，最高加10分；每一项技术参数低于招标文件的减1分，减完为止。 |
|  |  | 配置方案 | 34分 | 能够提供最佳设备配置方案（满足设计参数前提下的主要配件、材料设计配置），系统设计方案完善且可行，符合本次供货任务实际情况，根据以上综合配置高低得1-34分。 |
|  |  | 产品质量及保证措施 | 6分 | 产品质量、性能稳定可靠，品牌市场认可度较高，使用寿命长且有完善的生产保证措施及质量保证体系的酌情得1-6分。 |
|  |  | 供货周期 | 6分 | 响应供货期基本要求得基本分2分， 能提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料，根据实际情况酌情得1-4分； |
|  |  | 类似业绩 | 6分 | 投标人每有一项类似业绩（签订日期为2020年1月1日至今），根据类似程度，酌情得1-6分 (必须提供合同原件,否则不得分)。 |
|  |  | 注册资本金及近三年营收情况等 | 6分 | 1.1企业注册资本金达到500万元得1分，每增加100万加0.5分，最多加3分； 1.2近三年营收情况等内容，根据财务报表情况，酌情得分，最多得2分。 |
|  |  | 履约能力 | 4分 | 视投标人的综合实力、品牌影响力、市场占有率、财务状况履约能力、安全、环保、节能认证等综合情况酌情得1-4分。 |
|  |  | 质保期及售后服务 | 4分 | 质保期满足或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力酌情得1-4分。 |
| 商务标 |  | 投标报价 |  | 技术标入围后，商务标实行低价中标。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 5、综合最低价；技术标入围后，商务标实行低价中标。 |  |  |  |  |

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

1.7以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.8投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

1.9有效投标不足三家；

1.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

1.11投标人报价均超过最高限价的；

1.12未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

1.13未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

1.14法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 交货地点：详见技术要求。

- 交货方式：详见技术要求。

- 质保期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 6.付款节点：

- 设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，投标方提交金额为合同含税价款100%的合同全额增值税专用发票（税率为13%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经招标方依照财务制度审核无误后【30】日后支付合同金额的90%。质保金在质保期（一年）届满后支付。

十一、《固定资产设备项目偏差索赔细则》

为规范固定资产项目实施过程中，因供方原因导致非标设备、产线各项重要技术指标出现偏差，导致项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，按以下核算公式处理索赔扣款，双方共同遵守。

1、产能节拍偏差

1.1基准值：

产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。

1.2节拍偏差率核算公式：

节拍偏差率 =（实际节拍-约定节拍）÷ 约定节拍 × 100%

1.3扣款规则：

节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；

节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；

节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；需方有权全部或部分不予验收付款，需方视情况选择解除合同或继续执行合同；

节拍偏差率＞30%：属根本违约，需方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。

当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=(节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量)*100%进行折算。

2、 自动化率偏差

2.1基准值：

自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。

2.2自动化率偏差核算公式：

自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率

2.3扣款规则：

自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；

【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；

自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，需方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按需方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②需方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。

3、功能及性能偏差

3.1核心功能 / 主要参数不达标（根本违约）

设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为供方根本违约。

需方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，供方应在需方通知后 7 个工作日内全额退还需方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时供方应按合同总金额的20% 向需方支付违约金，违约金不足以弥补需方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，供方应就差额部分另行足额赔偿。

对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经需方认定不影响产品、产线使用的，需方可选择让步接收，供方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对需方让步接收的补偿。

3.2辅助指标 / 配置不符（非根本违约）

设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，供方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由供方自行承担；若供方无法整改到位，双方应在 30 个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。需方有权全部或部分不予验收及付款。

4、交付期偏差

交付期偏差指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。

扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的10‰作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因供方原因设备未能通过最终验收，需方有权就供方违约而解除合同，且供方仍须支付上述违约金，返还需方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给需方造成的一切损失。

5、考核与执行流程

5.1供方同意，在需方就索赔扣款及违约金通知供方后，需方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，供方应就剩余部分另行向需方支付。

5.2 针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。

6、附则

本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力，关于产能节拍偏差、自动化率偏差、功能及性能偏差、延期的索赔扣款及违约金的规定，如有不一致之处，以本细则为准。

- 十二、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南汽车部件有限公司。

第二部分　技术标书

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

一、项目名称：新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

#### 二、建设地点：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

#### 三、使用地点：中国重汽集团济南汽车部件有限公司各车间

#### 四、工作制度：全年工作365天。

#### 五、使用地点区域自然环境：

1.海拔高度：1000m以下。

2.环境温度：-10℃～+45℃。

3.相对湿度：≤90%。

#### 六、使用试验室环境条件：

1.电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%；

2.给水：市政自来水。

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：车间快卷门及钢制卷帘门（详见下表）

#### 二、货物数量：10套（详见下表）

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间快卷门 | 套 | 7 |
| 2 | 铝合金卷帘门 | 套 | 3 |
| 交货期（接中标通知之日起计算）：卷帘门设备在接中标通知之日起30日历日发货到招标现场。到货后50日历日完成安装、调试、试运行，接续15日历日完成终验收。 |  |  |  |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输（使用重汽车进厂）、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

#### 三、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

本项目涉及的所有设备通讯协议需在技术方案评审时一并免费提交给招标方，并协助招标方开展设备集成工作。

各单元原理图、电路图、程序框图、技术规格和指标、接口协议、各部件型号和参数清单在协议签订2个月内提供。

## 第二章  技术要求

## 一、通用技术要求

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

## 二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备），其中，功率≥7.5KW的电机，应选用1级能效（根据国标计算）。＜7.5KW的电机，能效等级不低于2级。招标的中标货物不接受试验品（提供证据），还应是原产地的货物。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

8.程序图纸要求

（1）供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。

（2） 供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC 不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。

（3） HMI 界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。

（4） 供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。

（5） 供方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与实际接线一致。

9.接口协议要求

（1） 供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、

RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。

（2） 供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。

（3） 供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

（4） 设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。

## 三、分项详细技术要求

（一）软质快速卷帘门

## 1. 快速卷帘门应具有保温、保冷、防虫、防尘、隔音、不易燃、防异味采光等多项功能，适配车间高频物流通行。

颜色：蓝色

安全性：门轨上的光电保护

窗或可视条窗：安装（600mm*门体宽度）可视窗

使用寿命：≥100000个循环周期

| 产品名称 | 配置说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 快速门电机 | 功率视门体大小（0.55-1.5KW），伺服电机 | 宝久或同等 |
| 门体框架 | 镀锌钢管 |  |
| 软帘门体 | 蓝色高密度聚酯纤维，厚度0.8mm-1.0mm可选；可视窗口（高度：600mm，保证人能平视）由0.8-1.0厚聚全透明PVC软片制作。 |  |
| 门帘抗风杆 | 1.5-2.0mm 厚铝合金型材，表面氧化钝化处理，横向均匀排布于门帘内部，均分风压 |  |
| 门罩门槽框架 | 防腐金属一体成型，表面喷塑，滑道内侧加装密封毛刷；门框、门罩厚度0.5，滑道厚度1.8MM。 |  |
| 五金配件 | 不锈钢连接件、紧固螺丝、压条、卡扣等全套辅材，防锈耐腐蚀 |  |
| 程序控制 | 集成单片机 PLC 数字编程，支持多信号联动 |  |
| 行程控制 | 单圈绝对值编码器控制（能精确控制行程） |  |
| 变频器 | 集成单片机一体变频，无级调节升降速度 |  |
| 光电 | 双侧门轨内置红外光电光栅，门体下落过程遇障碍物立即停止回升 |  |
| 雷达保护装置 | 微波雷达自动识别移动车辆、人员，无接触自动触发开门，无通行盲区 |  |

2.详细技术参数

（1）门体材质：门帘为高密充聚酯纤维（厚度0.8~1.0mm可选），透明视窗为全透明PVC软片（厚度为1.0mm），抗黄变、抗撕裂、耐油污。

（2）电气系统：整套系统采用 PLC 数字编程，人车物通行安全逻辑联动，控制箱防护等级 IP55，防水、防尘、抗低温，适配车间露天出入口、冬季低温环境，杜绝雨水侵蚀短路。

（3）开启功能:感应雷达和红外控制构成自动控制与安全保护区域，无安全保护盲区。物流通过时，无需按动开关，门自动开启并关闭。

（4）安全配置:

①断电时可手动开启。

②防止门体坠落装置，门底设置安全气囊。

③内外门板防夹手保护。

④门轨标准配置光电保护光栅。

⑤整体抗风荷载≥450N/m²，满足厂区常规室外门洞使用。

（5）抗风设计：内置横向抗风杆设计（5-6根），使风压可以均布于门帘整体。具有良好的抗风性能，同时具备滚筒式高速卷门的各种优点，适用于频繁物流的快速门。

（6）门架结构：门架使用防腐镀锌钢板加工成型，表面喷塑处理，外形美观，结实耐用。

（7）驱动系统：伺服专用电机 0.55~1.75kw，额定电压 220V，武汉宝久或同档次一线品牌，带断电刹车、过载过热保护。

（8）控制系统：伺服控制箱与各种常用保护装置兼容，可配套多种开门系统使用；整体采用PCL数字编程，实现人员、车辆及物品的安全通行。

（9）运行速度：上行0.6～1.5米/秒，下行0.6～1.0米/秒，另可通过变频器根据实际需要调节所需上、下行速度。

（10）密封性能：门体四周、滑道底部加装耐磨密封毛刷，有效防尘、防虫、阻隔冷热空气对流，降低车间能耗。

- 铝合金快速卷帘门技术要求

## 1.滚筒式铝合金快速卷帘门，具备保温、保冷、防虫、防尘、隔音、防火、防异味、采光等功能，满足厂区重型货车、高频物流通行车间使用。

## 颜色：银灰色

## 安全性：门轨上光电保护，有车经过，门停止下落；

## 使用周期：≥100000个循环周期

| 产品名称 | 单位 | 配置说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速门电机 | 台 | 功率视门体大小0.55-2.2KW | 宝久或同等 |
| 帘片 | 套 | 中空铝型材挤压成型，表面静电喷涂，壁厚1.0mm，门片总厚度15mm | 银灰色 |
| 滑道 | 付 | 镀锌板折弯成型壁厚1.8mm，表面静电喷涂，毛刷密封 | 微机灰 |
| 五金配件 | 包 | 不锈钢连接件、紧固螺丝、压条、卡扣等全套辅材，防锈耐腐蚀 |  |
| 程序控制 | 套 | 集成单片机，LED管显示故障代码，断电限位记忆精准控制门体限位，电机过载保护， |  |
| 行程控制 | 套 | 单圈绝对值编码器控制（能精确控制行程） |  |
| 光电 | 套 | 双侧门轨内置红外光电光栅，门体下落过程遇障碍物立即停止 |  |
| 开启方式 | 套 | 手动开关，遥控 |  |
| 开启速度 |  | 上升速度≥0.5m/s，下降速度≥0.5m/s，控制器可调速 | 可调 |

2.详细技术参数

（1）门体材质：中空挤压铝合金帘片，型材壁厚 1.0mm，单片总厚度不小于 15mm，内部填充聚氨酯保温层，表面静电喷涂不掉色、耐磕碰。

（2）电气系统：整套 PLC 数字编程，人车通行安全逻辑闭环控制；控制箱 IP55 防护等级，防水、防冻、防尘，雨雪、低温环境稳定运行

（3）开启功能:遥控和手动控制开启、关闭。

（4）安全防护配置：

① 控制器 LED 故障代码实时显示故障点位，便于检修；

② 断电记忆限位，重启无需重新校准行程；

③ 电机内置过载、过热、过流保护；

④ 双侧门轨光电防坠防夹保护，检测障碍物立即停止下落；

⑤ 整体抗风荷载≥800N/m²，室外门洞稳定使用；

⑥ 全套电控元器件耐低温、防水淋，户外门洞无需额外防雨棚。

（5）门架结构：门架使用防腐镀锌钢板加工成型，表面喷塑处理，外形美观，结实耐用。滑道采用镀锌板折弯成型壁厚不小于1.8mm，表面静电喷涂，毛刷密封。

（6）驱动系统：专用伺服电机 0.55-2.2KW，220V 单相供电，武汉宝久或同品质品牌，配备应急手动释放装置。

（7）控制系统：伺服控制箱与各种常用保护装置兼容，可配套多种开门系统使用；整体采用PCL数字编程，实现人员、车辆及物品的安全通行。

（8）运行速度：上升、下降速度均不低于 0.5m/s，控制器支持现场无级调节升降快慢。

（9）密封性能：门体四周、滑道底部加装耐磨密封毛刷，有效防尘、防虫、阻隔冷热空气对流，降低车间能耗。

## 四、施工要求

1、本项目为交钥匙工程，包含旧门的拆除、原有雨棚改造、垃圾清运出场。快速卷帘门安装方式请投标方自行查看现场，若洞口安装条件不允许，投标方需另外制作钢结构骨架及改造原有雨棚或新建钢结构雨棚（钢结构骨架采用不小于80mm镀锌方管）并密封。

2、施工方根据以上施工内容，在投标书提供施工方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辩识管控措施，应急措施等）。

3、施工前办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底，施工人员应根据施工过程具备相应的特殊作业施工资质证明。施工过程做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

4、需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

5、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

6、明细需包含设备用备件及耗材。

7、设备需具备断电保护功能。

8、主要设备、零部件、元器件、耗材的选用和配置要求

（1） 投标方推荐、提供详细的选用配置表。

（2） 所有元件和管线必须有标识，强弱电分离，走管、走线应整洁、规范，维修方便。

（3）投标方需针对技术要求中所有设备的耗材及易损配件提供详细的清单及价目明细。

9、自动化、数控化以及仪器仪表要求投标方提供详细的选用配置表。

10、材料选用及其材料处理要求，投标方提供详细的选用配置表。

11、安全防护、环境保护、节能要求需符合中国有关标准要求。

12、设备调试完成后，投标方需提供为期15天的设备使用、操作、维护保养、基本振动测试知识方面的培训，确保招标方设备使用人员达到独立操作、维护、进行相关试验的目标。

## 五、工程进度

1、施工方必须听候甲方的施工安排。

2、甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

3、由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

4、施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

5、对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。

## 六、文明施工

1. 施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。

2. 施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。

3、施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。

2、施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。

3、施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

4、施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

5、凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

6、施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。

## 七、安全要求

1. 施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

2. 施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

3、施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

4、工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

5、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

6、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

7、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

8、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

9、电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。

10、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

11、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

## 八、环保要求

1、现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

2、严禁将污水排放至雨水管道。

3、施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

4、对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。

## 九、其他要求

1.供方提供的设备及其所含测量原件（计量器具）必须经过市级及以上国家法定计量检定部门检定/校准，并出具检定/校准证书，所需费用由供方承担。

2.投标方需提供所有设备中文版完整技术资料，技术资料需包含技术规格和指标、接口协议、安全操作规程、作业指导书、部件型号和参数清单、操作使用说明、安装技术要求、注意事项、维护维修和故障处理等。

3.设备的运输、移动、就位、拆装，货物的搬运等均由投标方承担。

4.设备需易于保养、维修，相关易损件容易更换。

5.设备的材料具有防腐、防锈处理。

6.本项目属交钥匙工程。招标方仅提供电气接口、冷却水接口、自来水接口、压缩空气接口、实施场地等协助工作，设备的运输、搬运、安置就位、电气接线等相关工作均由投标方提供完成，如有争议，解释权归招标方。

7.招标方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，投标方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经招标方确认其性能无差异或更为优越者除外。

8.投标方使用代用材料或更换外购设备，必须经过招标方同意，要以修改通知单为依据。对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由投标方提出申请，招标方组织检验和验收后方可继续施工。

## 十、执行标准

1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.相关标准：GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB8196-2018《机械设备防护罩要求》、GBZ1-2018《工业企业设计卫生标准》、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、JGJ46-2019《施工现场临时用电安全技术规范》。

## 第三章  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速卷帘门 | 樘 | 7 |  |
| 2 | 钢制卷帘门 | 樘 | 3 |  |

## 一、供货范围

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1.招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2.招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。

3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设。

## 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

## 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3.在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4.在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供3套，其中1套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。

9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。

## 四、供货范围特别提示

如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

## 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、招标方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

二、供货地点：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

## 三、供货时间

1.自合同生效后，接招标方通知后于30个日历日内，中标人须交付设备到招标人指定的安装和使用的现场，并保证整套测试系统正常进入试运行状态。

2.接续50个日历日之内安装调试完毕。

3.接续15个日历日之内完成终验收。

## 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

## 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

## 第四章  质保期及售后服务

## 一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5.质保期内免费提供针对本技术条件要求内容范围内的测试脚本开发适配服务。

## 二、技术及培训服务

1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训标准以招标方测试工程师具备根据中标方提供的测试执行手册独立进行测试及分析测试结果的能力、具备根据中标方提供的测试平台独立完成测试脚本开发及适配的能力为准。

2.应免费提供一定数量的培训资料。

3.应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

5.负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

## 三、安装调试及验收服务

1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。

3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。

4.在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行招标方管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5.投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

## 四、售后服务

1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后48小时内派有关人员到达现场。

3.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

## 五、其它服务

1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理。

2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

## 第五章  预验收和终验收

## 一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

## 二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。

2.3 进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

## 三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。招标方在设备集成现场进行预验收，验收地交通（中国济南至验收地往返）、食宿由招标方自理。终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.终验收一般条件

1.1设备已完成硬件与软件系统的整体功能测试与调试，且功能正常。

1.2通过了预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

1.3货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行2天。

1.4货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

1.5计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

1.6货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

1.7首次计量由乙方负责，由省级或以上的计量机构计量，按照系统约束的性能指标进行计量检定，合格后方可进行终验收。

2.终验收技术要求

2.1设备安装调试完成后，再需要经过一个考核期的运行测试使用，考核整个系统的软硬件运行的可靠性。考核期不少于15个工作日，考核期间不出现影响设备使用性能的重要故障或重要部件损坏，考核期满足要求后进行最终验收。

2.2由招标方和投标方共同组织设备的终验收，所提供设备必须满足本技术协议及合同约定的全部技术要求。

2.3由招标方和投标方共同编制终验收报告并签字确认。

2.4终验收期间，投标方自行负责交通、食宿、保险等费用。

2.5最终验收以双方签订的合同和条件为准，逐项进行最终验收。

2.6对于终验收招标方提出的问题，投标方应在15个工作日内完成整改。

2.7终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

- 投标技术文件一般要求

## 一、技术文件一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

☆6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：

必须提供本项目生命周期内所涉及到所有备品备件、易损件和专用耗材明细表，以便于质保期外，招标人能够根据清单快速找到同规格产品。

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伺服控制器 |  |  |  |  |  |
|  | 电源 |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏 |  |  |  |  |  |
|  | 雷达 |  |  |  |  |  |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

## 二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

## 三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

- 其它要求及说明

## 一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4.应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；

5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！

6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：招标方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

## 二、其他

1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。

4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。

5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的投标方称为投标人、将招标方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为招标方、投标人中的中标方称为投标方。

- 合同主要条款

(合同以双方最终签署的版本为准)

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

### 附件1  法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 新增车间快卷门项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

中国重汽集团济南汽车部件有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 技术规格偏离表

项目名称：新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件4 开标一览表

- 开标一览表

项目名称： 新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | XX | XX | XX | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

4.其他（注：若无，该条删除。正式标书删除红字内容）

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5 投标函

### 投标函

致：中国重汽集团济南汽车部件有限公司：

根据贵方新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）招标公告，                     投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件6 服务承诺函

项目名称：新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）

中国重汽集团济南汽车部件有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目） | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

| 新增车间快卷门及电动伸缩门更新技改项目（新增车间快卷门项目）分项报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 备注 |
|  |  | 未税金额 | 含税金额 |  |
| 一 | 项目一分表 |  |  | 控制部分 |
| 1.1 | 伺服控制器 |  |  |  |
| 1.2 | 雷达 |  |  |  |
| 1.3 | ... |  |  |  |
| 二 | 项目二分表 |  |  | 电气部分 |
| 2.1 | 电源 |  |  |  |
| 2.2 | 红外开关 |  |  |  |
| 2.3 | 面板开关 |  |  |  |
| 2.4 | ... |  |  |  |
| 三 | 项目三分表 |  |  | 机械部分 |
| 3.1 | 伺服电机 |  |  |  |
| 3.2 | 遥控器及手动开关 |  |  |  |
| 3.3 | ... |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |
| 四 | 项目四分表 |  |  | 设计费用 |
| 4.1 | ... |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |
| 五 | 项目五分表 |  |  | 其它 |
| 5.1 | ... |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |
| 预算合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |

- 附件9 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

## 附件10 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 4 副本） 项目名称：转向伸缩轴总成工序能力提升项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：